Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «ЭСО» за 2021 год (с разбивкой по месяцам)

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Январь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Февраль 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Март 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Апрель 2021 |  |
| ТП-3756, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 21.04.2021г 20:00 | 21.04.2021г 20:00 | 21.04.2021г 24:00 | 21.04.2021г 24:00 | Плановый ремонт |
| Май 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было |
| Июнь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Июль 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было |
| Август 2021 |  |
| ТП-4459, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 12.08.2021г 9:00 | 12.08.2021г 9:10 | 12.08.2021г 17:00 | 12.08.2021г 16:20:00 | Плановый ремонт |
| ТП-4459, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 13.08.2021г 9:00 | 13.08.2021г 9:20 | 13.08.2021г 17:00 | 13.08.2021г 15:48 | Плановый ремонт |
| ТП-3699, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 17.08.2021г 09:00 | 17.08.2021г 09:00 | 17.08.2021г 12:00 | 17.08.2021г 11:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 19.08.2021г 9:00 | 19.08.2021г 9:00 | 19.08.2021г 11:00 | 19.08.2021г 10:40 | Плановый ремонт |
| ТП-3695, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 19.08.2021г 11:00 | 19.08.2021г 11:00 | 19.08.2021г 13:00 | 19.08.2021г 12:10 | Плановый ремонт |
| Сентябрь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Октябрь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Ноябрь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Декабрь 2021 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |