| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| пл. К. Маркса, д. 1 |
| ТП-275, РУ-0,4кВ | 02.09.2019г 23:00 | 02.09.2019г 23:00 | 03.09.2019г 06:00 | 03.09.2019г 03:00 | Плановый ремонт |
| ул. Зорге, д.90 |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 09.09.2019г 09:00 | 09.09.2019г 10:00 | 09.09.2019г 16:00 | 09.09.2019г 14:00 | Плановый ремонт |
| ул. Зорге, д.94 |
| ТП-3695, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 10.09.2019г 09:00 | 10.09.2019г 10:00 | 10.09.2019г 16:00 | 10.09.2019г 15:00 | Плановый ремонт |
| ул. Троллейная, д. 12 |
| ТП-3373, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 18.09.2019г 09:00 | 18.09.2019г 09:00 | 10.09.2019г 17:00 | 10.09.2019г 13:20 | Плановый ремонт |